FIRE 목표 자산 계산기

프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-10-01 |
| 프로젝트명 | FIRE 목표 자산 계산기 |
| 서비스 형태 | 앱인토스 웹 앱 |
| 팀 구성 | 4명 (GitHub: orgice, baejy1210, wineok1234, shin00010100) |
| 저장소 | https://github.com/orgice/fire-calculator |
| 현재 단계 | 1차 MVP 구현 완료, 기능 확장 전 기획 정리 단계 |

1. 프로젝트 개요

FIRE 목표 자산 계산기는 사용자가 한 달 생활비를 입력하면 연간 생활비와 경제적 자립을 위해 필요한 목표 자산을 즉시 계산해 주는 앱인토스 서비스다. 복잡한 재무 입력 없이 핵심 숫자 하나만으로 결과를 확인할 수 있도록 설계해, FIRE 개념을 처음 접하는 사용자도 자신의 목표 규모를 쉽게 이해하게 하는 것이 1차 목표다.

초기 버전은 계산의 정확성과 간단한 사용 경험에 집중한다. 회원가입, 서버, 데이터베이스, 외부 API는 사용하지 않으며 모든 계산은 사용자의 기기 안에서 처리한다. 이후 사용자 검증 결과에 따라 안전 인출률 조정, 현재 자산 반영, 목표 달성 기간 예측 기능을 단계적으로 추가한다.

2. 해결하려는 문제

•  경제적 자립을 목표로 해도 필요한 자산 규모를 직접 계산하기 어렵다.

•  연간 지출과 안전 인출률의 관계를 모르면 FIRE 목표가 막연한 숫자로 남는다.

•  복잡한 투자 계산기는 초기 사용자가 첫 결과를 확인하기까지 입력 항목이 너무 많다.

3. 목표 사용자와 핵심 가치

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 주요 사용자 | 경제적 자립과 조기 은퇴에 관심이 있지만 목표 자산을 계산해 본 적이 없는 사용자 |
| 사용 상황 | 현재 월평균 생활비를 기준으로 필요한 FIRE 자산을 빠르게 확인하고 싶을 때 |
| 핵심 가치 | 월 생활비 하나만 입력하면 이해하기 쉬운 원화 단위 결과를 즉시 제공 |
| 성공 기준 | 사용자가 별도 설명 없이 입력, 결과 확인, 계산 근거 이해까지 완료 |

4. 서비스 범위와 우선순위

| 우선순위 | 기능 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 필수 | 월 생활비 입력 | 원 단위 숫자를 입력하고 천 단위 구분 기호로 확인 | 구현 완료 |
| 필수 | 연간 생활비 계산 | 월 생활비에 12를 곱해 연간 생활비 산출 | 구현 완료 |
| 필수 | FIRE 목표 자산 계산 | 연간 생활비를 안전 인출률 4%로 나누어 목표 자산 산출 | 구현 완료 |
| 필수 | 결과 즉시 표시 | 별도 버튼 없이 입력값 변경과 동시에 결과 갱신 | 구현 완료 |
| 필수 | 모바일 대응 | 작은 화면에서도 입력값과 결과가 잘리지 않도록 구성 | 구현 완료 |
| 후속 | 인출률 직접 설정 | 3~5% 등 사용자가 안전 인출률을 선택 | 검토 |
| 후속 | 현재 자산과 목표 기간 | 현재 자산, 저축액, 기대 수익률을 반영해 달성 시점 계산 | 검토 |
| 제외 | 회원가입과 서버 저장 | 1차 MVP에서는 개인정보와 계산 기록을 서버에 저장하지 않음 | 범위 제외 |

5. 계산 기준

1차 MVP는 4% 안전 인출률을 고정값으로 사용한다. 이는 사용자가 매년 목표 자산의 4%를 생활비로 인출한다는 단순 가정이며, 실제 투자 수익이나 세금, 물가, 개인별 위험 수준을 보장하는 재무 조언은 아니다.

| 계산 항목 | 계산식 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 연간 생활비 | 월 생활비 × 12 | 2,000,000원 × 12 = 24,000,000원 |
| FIRE 목표 자산 | 연간 생활비 ÷ 0.04 | 24,000,000원 ÷ 0.04 = 600,000,000원 |
| 동일한 표현 | 연간 생활비 × 25 | 24,000,000원 × 25 = 600,000,000원 |

입력값이 비어 있거나 0인 경우 두 결과를 0원으로 표시한다. 숫자가 아닌 문자는 입력값에서 제외하고, 표시되는 금액은 한국어 로케일의 천 단위 구분 기호를 적용한다.

6. 사용자 흐름과 화면 구성

사용자는 한 화면 안에서 계산을 끝낸다. 앱을 열고 월 생활비를 입력하면 연간 생활비와 FIRE 목표 자산이 즉시 갱신되며, 결과 카드 아래의 계산식 안내로 산출 근거를 확인한다.

| 영역 | 주요 요소 | 사용자 경험 기준 |
| --- | --- | --- |
| 상단 안내 | 서비스명, 목표 설명, 4% 기준 문구 | 첫 화면에서 계산 목적을 바로 이해 |
| 입력 영역 | 한 달 생활비 입력창, 원 단위, 도움말 | 모바일 숫자 키패드와 천 단위 표시 |
| 결과 영역 | 연간 생활비, FIRE 목표 자산, 계산식 | 목표 자산을 가장 크게 강조 |

7. 시스템 구성과 기술 스택

현재 버전은 React 기반 단일 페이지 애플리케이션이다. 브라우저에서 입력 상태를 관리하고 계산하기 때문에 별도 백엔드나 네트워크 연결이 필요하지 않다. 앱인토스 웹 프레임워크를 통해 패키징하며, GitHub에서 팀 단위로 소스 코드를 관리한다.

| 영역 | 기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React 19, TypeScript | 입력 상태 관리와 계산 로직 |
| 스타일 | CSS | 모바일 중심 화면과 결과 강조 |
| 빌드 | Vite | 개발 서버와 프로덕션 번들 생성 |
| 플랫폼 | Apps in Toss Web Framework 3.2 | 앱인토스 실행 및 패키징 |
| 품질 | TypeScript, Oxlint | 타입 검사와 정적 분석 |
| 협업 | Git, GitHub | 버전 관리와 팀 공동 작업 |

8. 구현 구조

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| src/App.tsx | 월 생활비 상태, 숫자 정제, 연간 생활비 및 목표 자산 계산, 화면 마크업 |
| src/App.css | 입력 카드, 결과 카드, 반응형 화면 스타일 |
| src/index.css | 전역 글꼴, 기본 레이아웃, 모바일 컨테이너 설정 |
| apps-in-toss.config.ts | 앱인토스 프로젝트 설정 |

9. 테스트 계획

| 검증 항목 | 입력 또는 조건 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 기본 계산 | 월 생활비 2,000,000원 | 연간 24,000,000원, 목표 600,000,000원 |
| 빈 입력 | 입력값 없음 | 연간 생활비와 목표 자산 모두 0원 |
| 문자 입력 | 숫자와 문자가 혼합된 값 | 숫자만 반영하여 계산 |
| 큰 금액 | 천만 원 이상의 월 생활비 | 결과가 잘리지 않고 천 단위로 표시 |
| 모바일 화면 | 폭 320~480px | 가로 스크롤 없이 입력과 결과 확인 |
| 정적 검사 | npm.cmd run lint | 오류 없이 완료 |
| 프로덕션 빌드 | npm.cmd run build | Vite 및 앱인토스 빌드 성공 |

10. 향후 확장 계획

| 단계 | 확장 기능 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 2차 | 안전 인출률 직접 설정과 계산 기준 설명 강화 | 사용자별 보수적·공격적 기준 비교 |
| 3차 | 현재 자산, 월 저축액, 기대 수익률 입력 | FIRE 목표까지 남은 기간 추정 |
| 4차 | 계산 결과 저장 및 시나리오 비교 | 생활비나 수익률 변화에 따른 결과 비교 |
| 검증 후 | 분석 이벤트와 사용자 피드백 수집 | 실제 사용 흐름을 기준으로 기능 우선순위 조정 |

11. 일정과 역할

1차 MVP는 구현과 빌드 검증까지 완료된 상태다. 다음 개발 일정과 개인별 담당은 팀 회의에서 확정한 뒤 아래 표를 업데이트한다. 역할은 기능 단위로 명확히 나누되, main 브랜치 직접 수정 대신 기능 브랜치와 Pull Request를 사용하는 것을 권장한다.

| GitHub 계정 | 제안 역할 | 확정 여부 |
| --- | --- | --- |
| orgice | 저장소 관리, 통합 및 앱인토스 빌드 | 팀 협의 필요 |
| baejy1210 | 기능 개발 또는 테스트 | 팀 협의 필요 |
| wineok1234 | 기능 개발 또는 UI 개선 | 팀 협의 필요 |
| shin00010100 | 기획 보완 또는 품질 검증 | 팀 협의 필요 |

12. 협업 규칙

•  작업 시작 전 이슈 또는 담당 기능을 정하고 각자 기능 브랜치를 만든다.

•  변경 사항은 Pull Request로 공유하고 최소 한 명의 확인 후 main 브랜치에 병합한다.

•  병합 전 lint와 build 명령을 실행해 기본 품질을 확인한다.

•  계산식 변경 시 기획서, 코드, 테스트 예시를 함께 수정한다.